ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΚΧΕΠ

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	3

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	13

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	13

# ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στον πίνακα 1 συμπληρώνονται τα προγραμματικά στοιχεία και η ταυτότητα του υποέργου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και στη σχετική Απόφαση Ένταξης.

Ειδικότερα, αναγράφονται:

- το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί η Πράξη,

- ο τίτλος της Πράξης,

- ο κωδικός της Πράξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα,

- ο τίτλος του υποέργου,

- ο αύξων αριθμός του υποέργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Στον τμήμα «ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ» του πίνακα 1 για κάθε τμήμα φυσικού αντικειμένου συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του, η έναρξη και η λήξη του (με τη μορφή ηη/μμ/εε).

Αυτόματα υπολογίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου (που πρέπει να ταυτίζεται με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του στο ΤΔΠ/ΤΔΥ) καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης - λήξης του υποέργου (που πρέπει να ταυτίζονται με τις εγκεκριμένες ημερομηνίες στο ΤΔΠ/ΤΔΥ).

Τα παραπάνω στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα στους πίνακες 2 έως και 5.

Στην περίπτωση μεταβολής του προϋπολογισμού μεταξύ  των τμημάτων φυσικού αντικειμένου ή/και αλλαγής του χρονοδιαγράμματος (έναρξη – λήξη) των τμημάτων (Επικαιροποίηση/Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Υποέργου μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής), πρέπει να εκτυπώνεται και να υπογράφεται από τον προϊστάμενο ο πίνακας 1 στην αρχική του έκδοση και να αρχειοθετείται στα οικονομικά στοιχεία του φακέλου του έργου.  Στη συνέχεια θα συμπληρώνεται εκ νέου ηλεκτρονικά στο ΒΑΚΧΕΠ ο πίνακας 1 με τα νέα δεδομένα (νέα έκδοση) ώστε να μεταφέρονται τα νέα στοιχεία στους λοιπούς πίνακες του ΒΑΚΧΕΠ.

Το ποσό των απροβλέπτων κατά την διάρκεια υλοποίησης του  έργου, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί είτε ολόκληρο είτε μέρος αυτού, πρέπει να κατανέμεται στα ανάλογα τμήματα φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση του ποσού του τμήματος των απροβλέπτων. Με την ολοκλήρωση του υποέργου και κατά το οικονομικό κλείσιμο, αν τα απρόβλεπτα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί  ή αν έχει περισσέψει κάποιο ποσό, τότε στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται  0 και μειώνεται ο συνολικός τελικός προϋπολογισμός του υποέργου κατά το ποσό των απροβλέπτων.

# ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο πίνακας 2 λειτουργεί ταυτόχρονα ως ημερολόγιο των δαπανών του υποέργου και ως το κατώτερο επίπεδο καταχώρησης των στοιχείων της Πράξης, και έχει άμεση σύνδεση με το μηνιαίο δελτίο δήλωσης δαπανών.

Οι στήλες 1 (Α/Α), 11 (ΣΥΝΟΛΟ), 27 (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) και 28 (Α/Α) είναι κλειδωμένες, δεν είναι δηλαδή δυνατή η παρέμβαση σε αυτές.

Οι στήλες 2 και 3 συμπληρώνονται μετά τη σύνταξη του μηνιαίου ως εξής:

-	Στήλη 2 (ΕΤΟΣ): Συμπληρώνεται το έτος του μηνιαίου δελτίου στο οποίο δηλώνεται η δαπάνη. Επιτρεπόμενες τιμές: 2015 - 2023).

-	Στήλη 3 (ΜΗΝΑΣ): Συμπληρώνεται ο μήνας του μηνιαίου δελτίου στο οποίο δηλώνεται η δαπάνη. Επιτρεπόμενες τιμές: 1 - 12 και 12α (η τιμή 12α αντιστοιχεί στο συμπληρωματικό μηνιαίο δελτίο Δεκεμβρίου, το οποίο υποβάλλεται τον Ιανουάριο του επόμενου έτους).

Η ομάδα στηλών «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συμπληρώνεται ως εξής:

-	Αρχικά συμπληρώνεται στο φύλλο εργασίας «ΑΝΑΔΟΧΟΙ», το ΑΦΜ και η ΕΠΩΝΥΜΙΑ κάθε αναδόχου (που έχει αναλάβει την εκτέλεση επιμέρους εργασιών, προμηθειών, κλπ) ή του ΥΠΠΟΑ (πχ για τις  μισθοδοτικές καταστάσεις).

Κάθε Ανάδοχος θα πρέπει να καταγραφεί στο φύλλο εργασίας «ΑΝΑΔΟΧΟΙ»,  μόνο μία φορά.

-	Στήλη 4 (ΑΦΜ):

Συμπληρώνεται το ΑΦΜ του αναδόχου από την αναπτυσσόμενη λίστα.

-	Στήλη 5 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ):

Συμπληρώνεται αυτόματα (μετά την καταχώριση του ΑΦΜ) η επωνυμία κάθε αναδόχου ή του ΥΠΠΟΑ.

Η ομάδα στηλών «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» συμπληρώνεται ως εξής:

-	Στήλη 6 (ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ):

Συμπληρώνεται το είδος του παραστατικού του αναδόχου, από αναπτυσσόμενη λίστα.

Επιτρεπόμενες τιμές:

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | Παραστατικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΦΑΣ |
| --- | --- |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | Παραστατικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του ΚΦΑΣ Στην περίπτωση πιστωτικού τιμολογίου τα ποσά των στηλών (9) και (10) συμπληρώνονται με αρνητικό πρόσημο. |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ | Παραστατικό που εκδίδεται για τη χορήγηση εγγύησης προκαταβολής Χρησιμοποιείται στην περίπτωση πληρωμής μη τιμολογημένης προκαταβολής σε ανάδοχο |
| ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Παραστατικό που εκδίδεται για καταβολή μισθών |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | Παραστατικό στο οποίο καταγράφονται τα έξοδα-αποζημιώσεις για μετακίνηση |
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ | Παραστατικό στο οποίο υπολογίζεται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες η απόσβεση παγίου στοιχείου |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ |  |

-	Στήλη 7 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ):

Συμπληρώνεται ο αριθμός του παραστατικού της δαπάνης Αναδόχου (π.χ. Σειρά/αριθμός). Σε περίπτωση χρήσης από τον ανάδοχο παραστατικού με υποκατάσταση του όρου «Τιμολόγιο» με διαφορετικό όρο (πχ «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών» και «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών»), επισημαίνεται με συντομογραφία (πχ ΤΠΥ/Σειρά/αριθμός ή ΑΠΥ/Σειρά/αριθμός)

-	Στήλη 8 (ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ):

Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού του αναδόχου.

-	Στήλη 9 (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ):

Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό που αναγράφεται στο παραστατικού του αναδόχου. Σε περίπτωση πιστωτικού τιμολογίου το ποσό καταχωρείται με αρνητικό πρόσημο.

-	Στήλη 10 (ΦΠΑ):

Συμπληρώνεται το ποσό του ΦΠΑ που αναγράφεται στο παραστατικού του αναδόχου.

-	Στήλη 11:

Συμπληρώνεται αυτόματα, αθροίζοντας τις στήλες 9 και 10.

Η ομάδα στηλών «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» συμπληρώνεται ως εξής:

-	Στήλη 12 (ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ):

Συμπληρώνεται το είδος του παραστατικού από αναπτυσσόμενη λίστα.

Επιτρεπόμενες τιμές:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΤΕ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

-	Στήλη 13 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤ.):

Συμπληρώνεται ο αριθμός παραστατικού πληρωμής ή ο κωδικός ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.

-	Στήλη 14 (ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡ.):

Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής.

-	Στήλη 15 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ):

Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο παραστατικό πληρωμής.

-	Στήλη 16 (ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ):

Απαιτείται επέμβαση στη συγκεκριμένη στήλη  μόνο στην περίπτωση που το παραστατικό αφορά πληρωμή και άλλου υποέργου.

-	Στήλη 17 (ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ):

Συμπληρώνεται σύντομο κείμενο πχ Πληρωμή φόρου, Μισθοδοσία μηνός …, Προμήθεια…, Εργασίες …, Απαλλοτρίωση κλπ

-	Στήλη 18 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ):

Συμπληρώνεται το επιλέξιμο μέρος του ποσού πληρωμής. Απαιτείται επέμβαση στη στήλη μόνο όταν το επιλέξιμο ποσό είναι διαφορετικό από το ποσό που αναλογεί στο υποέργο (στήλη 16).

-	Στήλη 19 (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ):

Αναφέρεται η διαδικασία ανάθεσης από την οποία προέκυψε η δαπάνη δηλ. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.  Επίσης αναφέρονται κάθε είδους ιδιαιτερότητες ή πληροφορίες που επηρεάζουν τη δαπάνη.

Η ομάδα στηλών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» συμπληρώνεται ως εξής:

-	Στις στήλες 20 έως και 26 συμπληρώνεται η ανάλυση του ποσού της επιλέξιμης δαπάνης (στήλη 18) ανά τμήμα φυσικού αντικειμένου. Το άθροισμα των δαπανών ανά τμήμα φυσικού αντικειμένου πρέπει να ισούται με το ποσό της στήλης 18. Αυτό επιβεβαιώνεται όταν η στήλη 27 (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) δεν εμφανίζει καμία αριθμητική τιμή (θετική ή αρνητική).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Ο ανάδοχος ΑΒΓΔ με ΑΦΜ 012345678, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό τιμολόγησε την 15/01/2017 υλικά περίφραξης. Το τιμολόγιο με αριθμό 123 έχει καθαρό ποσό 10.000€, ΦΠΑ 2.400€ και συνολικό ποσό 12.400€. (Δαπάνη).

Γίνεται παρακράτηση φόρου ποσού 400€, κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ ποσού 10€, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,36€ και εξοφλείται ο ανάδοχος την 01/02/2017 με το ποσό των 11.989,64€. (Πληρωμή).

Στην καταχώρηση της δαπάνης , στα παραστατικά Αναδόχου  καταχωρείται το καθαρό ποσό, ΦΠΑ και συνολικό ποσό του τιμολογίου σε μία γραμμή του ΒΑΚΧΕΠ. Αντίθετα κατά την καταχώρηση της πληρωμής, στα παραστατικά  Δικαιούχου  καταχωρούνται ξεχωριστά, σε διαφορετικές γραμμές  οι πληρωμές που αφορούν τις κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο ποσό στον Ανάδοχο και στην στήλη Παρατηρήσεις αναγράφεται ο συσχετισμός δηλ. ο αύξων αριθμός της σχετικής εγγραφής στα παραστατικά Αναδόχου. Εξυπακούεται ότι το συνολικό ποσό του τιμολογίου (στήλη 11) θα πρέπει να ταυτίζεται με το άθροισμα των πληρωμών που το αφορούν (στήλη 15). Βλέπε παράδειγμα που ακολουθεί.

Η καταχώρηση των δύο αυτών λογιστικών πράξεων (δαπάνη και πληρωμή) γίνεται ως εξής:

- Καταχωρίζεται ο ανάδοχος στο φύλλο «ΑΝΑΔΟΧΟΙ»

- Καταχωρίζεται η δαπάνη

- Καταχωρίζεται η πληρωμή του αναδόχου

- Και η απόδοση των κρατήσεων

Οι πίνακες 3 και 4 συμπληρώνονται αυτόματα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Η ΕΦΑ Χ πληρώνει την μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2017.

Η καταχώρηση γίνεται ως εξής:

- Καταχωρίζεται ο ανάδοχος στο φύλλο «ΑΝΑΔΟΧΟΙ»

- Καταχωρίζονται αναλυτικά τα δεδομένα της μισθοδοτικής κατάστασης

Οι πίνακες 3 και 4 συμπληρώνονται αυτόματα

Σημειώνεται ότι ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙΚΑ  στο ΒΑΚΧΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αυτόματα, και παρουσιάζει συνοπτικά τα στοιχεία του πίνακα 2 ανά μήνα και έτος.

Παρουσιάζονται μόνο οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί (έχουν δηλαδή συμπληρωμένες τις στήλες 2 και 3 του πίνακα 2). Το ίδιο ισχύει και τους πίνακες 4 και 5.

# ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο πίνακας συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

# ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ο πίνακας συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα.